# PR de implementación — AI Business Router con OmniRoute

CRM Casa de Asados · WhatsApp (Evolution API) · Telegram · App Web

Documento de ejecución para el agente implementador · objetivo: migración segura, reversible y validada E2E

Aclaración de identidad: “Sofia” es el nombre/persona del bot del proyecto Casa de Asados asociado a Wilkin Barban Rosabal. Sofia no es el agente de desarrollo. En este documento, quien ejecuta la implementación se denomina únicamente “agente implementador”.

Resumen ejecutivo. Implementar una capa de IA agnóstica al stack que enrute cada tarea del CRM a uno de tres niveles (Economy, Smart, Frontier), usando OmniRoute en el mismo VPS como gateway único. El CRM no debe conocer proveedores/modelos concretos; solo los aliases de negocio. La migración debe conservar todos los flujos actuales y entrar por etapas con feature flags, telemetría, shadow/canary y rollback inmediato.

# 1. Objetivo del PR

El agente implementador debe auditar el CRM Casa de Asados, identificar su stack y los puntos donde hoy se invoca IA, y adaptar el sistema a una arquitectura de tres niveles de inteligencia sin alterar el comportamiento funcional existente de WhatsApp, Telegram ni la aplicación web.

Centralizar todas las llamadas LLM a través de OmniRoute en el mismo VPS.

Crear una API key dedicada exclusivamente al CRM, con permisos y límites mínimos necesarios.

Crear tres aliases/combos de negocio: business-economy, business-smart y business-frontier.

Hacer que el CRM seleccione el nivel por valor/complejidad/riesgo de negocio; OmniRoute selecciona el modelo/proveedor concreto dentro del nivel.

Preservar comportamiento actual: prompts, memoria, herramientas, formatos, webhooks, colas, reintentos, streaming y respuestas al cliente, salvo cambios explícitamente cubiertos por pruebas.

Agregar observabilidad para costo, latencia, modelo resuelto, canal, tarea, errores, fallbacks y resultado de negocio.

Validar unit, integration y E2E, incluyendo Evolution API/WhatsApp, Telegram y app web, antes de habilitar tráfico completo.

# 2. Principio arquitectónico

Regla principal: el CRM no debe seleccionar DeepSeek, GPT u otro proveedor directamente. Debe seleccionar únicamente un nivel de negocio. OmniRoute queda como infraestructura de modelos.

CRM / canales
   ↓
AI Service / Business Router
   ├─ economy   → model = "business-economy"
   ├─ smart     → model = "business-smart"
   └─ frontier  → model = "business-frontier"
   ↓
OmniRoute /v1
   ↓
proveedor + modelo + fallback + health + budget + métricas

Esta separación permite cambiar precios, modelos o proveedores desde OmniRoute sin desplegar nuevamente el CRM, y evita acoplar lógica comercial a IDs de modelos.

# 3. Política inicial de los tres niveles

| Nivel | Uso esperado | Tipo de trabajo | Pool inicial recomendado |
| --- | --- | --- | --- |
| Economy | 70–90% | FAQ, extracción, clasificación, resumen, cotización simple, tareas repetitivas | DeepSeek V4 Flash + GPT-5.6 Luna |
| Smart | 8–25% | objeciones, recomendaciones, upsell/cross-sell, personalización, análisis comercial | GPT-5.6 Luna + DeepSeek V4 Pro + GPT-5.6 Terra |
| Frontier | 1–5% | ventas grandes, corporativos, negociaciones, alto riesgo/valor, agentes complejos | GPT-5.6 Terra + DeepSeek V4 Pro + GPT-5.6 Sol |

Las proporciones son hipótesis de arranque. El agente implementador debe instrumentar métricas para revisarlas con datos reales; no deben codificarse como límites rígidos.

## 3.1 Reglas de selección de nivel

ECONOMY cuando:
- la tarea es determinística o repetitiva
- extracción / clasificación / resumen / FAQ
- el valor de negocio y el riesgo son bajos

SMART cuando:
- hay persuasión, objeción, recomendación o personalización
- la respuesta puede afectar la conversión
- hay múltiples variables pero el riesgo sigue siendo moderado

FRONTIER cuando:
- venta o cliente de alto valor
- evento corporativo / pedido grande
- negociación compleja
- decisión difícil de revertir
- riesgo reputacional/comercial alto
- agente con múltiples herramientas y pasos

No usar un LLM adicional para clasificar todas las requests. La primera versión debe ser un motor de reglas de negocio testeable y explicable. Solo considerar clasificación LLM posterior si los datos demuestran valor.

# 4. Fase 0 — Auditoría obligatoria antes de tocar código

El agente implementador debe producir primero un mapa del sistema. No realizar migraciones ciegas. La auditoría debe identificar:

Stack: lenguaje, framework, runtime, package manager, procesos, contenedores, reverse proxy, DB, cache, queues, scheduler y gestor de secretos.

Todos los puntos de entrada de mensajes: Evolution API/WhatsApp, Telegram, app web, jobs internos y cualquier webhook adicional.

Pipeline actual desde mensaje entrante → persistencia → contexto/memoria → IA → tools/funciones → respuesta → envío al canal.

Todas las referencias a proveedores/modelos/API keys actuales mediante búsqueda global de strings, variables de entorno, SDKs y URLs.

Prompts de sistema, plantillas, RAG, historial de conversación, function/tool calling, validadores JSON y lógica de retry/fallback.

Tests existentes y comandos reales de lint/typecheck/unit/integration/e2e/build.

Contratos de entrada/salida que no pueden cambiar, especialmente webhooks Evolution API y Telegram.

Volumen aproximado y tamaños de contexto, para fijar budgets razonables.

Entregable de esta fase dentro del PR: sección “Current Architecture / Before” con diagrama, archivos relevantes y riesgos. Si una decisión depende del stack, El agente implementador debe basarla en lo encontrado en el repo; no asumir Node, Python, Laravel, etc.

# 5. Fase 1 — Descubrir OmniRoute en el VPS

OmniRoute ya está instalado en el mismo VPS. El agente implementador debe descubrirlo sin modificarlo primero:

Inspeccionar procesos y servicios: Docker/Compose, systemd, PM2 u otro supervisor; identificar contenedor/proceso de OmniRoute y su puerto bind.

Detectar la Base URL accesible desde el CRM. Preferir red privada/localhost o red Docker interna en vez de exponer el gateway públicamente.

Probar health/readiness y el endpoint OpenAI-compatible /v1/models con credenciales válidas de forma segura.

Identificar el mecanismo de management auth de esa instalación antes de invocar /api/keys o /api/combos. No deshabilitar autenticación ni modificar secretos globales.

Registrar versión de OmniRoute y confirmar compatibilidad del API con la rama instalada antes de enviar payloads de configuración.

Referencia verificada en OmniRoute v3.8.50: el gateway expone /v1 en formato OpenAI-compatible; la creación de keys se realiza mediante POST /api/keys y la creación de combos mediante POST /api/combos, ambos protegidos por management auth.

# 6. Fase 2 — API key dedicada al CRM

Crear una nueva key con nombre inequívoco, por ejemplo casa-de-asados-crm-prod. Nunca reutilizar una key personal o de otro proyecto.

POST /api/keys
Content-Type: application/json
<management auth de la instalación>

{
  "name": "casa-de-asados-crm-prod",
  "noLog": false,
  "usageLimitEnabled": true,
  "dailyUsageLimitUsd": <definir tras medir>,
  "weeklyUsageLimitUsd": <definir tras medir>
}

El payload final debe validarse contra el schema de la versión instalada. Si la instalación usa scopes o allowedConnections, aplicar mínimo privilegio y limitar la key a las conexiones/modelos requeridos por los tres combos cuando sea viable.

Capturar el secreto una sola vez y guardarlo en el gestor de secretos/ENV del CRM; no escribirlo en logs, fixtures, commits, screenshots ni PR body.

Agregar variables equivalentes a OMNIROUTE_BASE_URL y OMNIROUTE_API_KEY siguiendo las convenciones del proyecto.

No eliminar todavía la key/proveedor anterior. Mantener rollback durante el rollout.

# 7. Fase 3 — Crear los combos de negocio en OmniRoute

Crear combos persistentes para que el CRM dependa de aliases estables. Antes de POST, El agente implementador debe consultar /api/combos y /v1/models para resolver los IDs exactos de modelos/conexiones presentes en esa instalación.

## 7.1 business-economy

Nombre: business-economy
Objetivo: costo bajo + disponibilidad
Pool: DeepSeek V4 Flash, GPT-5.6 Luna
Estrategia recomendada: auto
Mode pack: cost-saver
trackMetrics: true
budgetCap: bajo
responseValidation: activar para respuestas estructuradas cuando aplique

## 7.2 business-smart

Nombre: business-smart
Objetivo: mejor relación calidad/precio para ventas
Pool: GPT-5.6 Luna, DeepSeek V4 Pro, GPT-5.6 Terra
Estrategia recomendada: auto
Mode pack: balanced o quality-first según pruebas
trackMetrics: true
budgetCap: medio

## 7.3 business-frontier

Nombre: business-frontier
Objetivo: máxima calidad razonable en decisiones de alto valor
Pool: GPT-5.6 Terra, DeepSeek V4 Pro, GPT-5.6 Sol
Estrategia recomendada: auto / quality-first
trackMetrics: true
budgetCap: alto pero finito
GPT-5.6 Sol debe actuar como escalón excepcional, no default masivo

OmniRoute soporta estrategias como auto, lkgp, cost-optimized, priority, weighted, cache-optimized, fusion y pipeline. También soporta budgetCap, responseValidation, shadowRouting, retries, health checks y tracking de métricas. El agente implementador debe aprovechar capacidades nativas y evitar duplicar esa lógica en el CRM.

## 7.4 Idempotencia de provisioning

El provisioning debe ser seguro al ejecutar más de una vez. Antes de crear key/combo, comprobar existencia por nombre. No crear duplicados. Si existe, validar que su configuración coincide o actualizar de forma explícita y documentada. Guardar scripts operativos en una carpeta apropiada del proyecto (por ejemplo scripts/ops/omniroute/) solo si encaja con el stack.

# 8. Fase 4 — Crear una capa AI Service agnóstica al stack

El agente implementador debe introducir una abstracción única que encapsule la llamada al gateway. El nombre exacto de clases/archivos debe adaptarse a las convenciones encontradas.

AI.request({
  tier: "economy" | "smart" | "frontier",
  task: "faq" | "extract_order" | "sales_objection" | "quote" | "followup" | ... ,
  channel: "whatsapp" | "telegram" | "web",
  customerId,
  conversationId,
  messages,
  context,
  tools,
  responseSchema,
  metadata
})

Internamente, mapear únicamente: economy → business-economy; smart → business-smart; frontier → business-frontier. No exponer DeepSeek/OpenAI a módulos de negocio.

## 8.1 Cliente OmniRoute

Reutilizar el SDK OpenAI-compatible ya presente si es posible; si el CRM usa otro SDK/proveedor, preferir el cambio mínimo que permita configurar baseURL y apiKey. Evitar introducir una dependencia pesada si un cliente HTTP existente cubre /v1/chat/completions o el endpoint que ya use el CRM.

baseURL = OMNIROUTE_BASE_URL + "/v1"
apiKey  = OMNIROUTE_API_KEY
model   = alias seleccionado por tier

## 8.2 Compatibilidad y fallback temporal

Durante rollout, implementar feature flag AI_ROUTING_V2_ENABLED (o convención equivalente). Cuando esté OFF, el comportamiento debe ser exactamente el actual. Cuando esté ON, usar OmniRoute. Mantener un segundo flag/kill switch para forzar el proveedor legacy si OmniRoute presenta incidentes.

# 9. Adaptación por canal

## 9.1 WhatsApp vía Evolution API

No cambiar payloads de webhook, verificación, deduplicación, ack ni lógica de envío salvo que sea estrictamente necesario.

Preservar identidad de conversación y orden de mensajes; no duplicar respuestas durante retries.

El Business Router recibe la conversación normalizada después de que el adaptador Evolution API haya validado el evento.

Probar texto, audio transcrito si existe, mensajes largos, respuestas consecutivas, reintentos del webhook y mensajes duplicados.

## 9.2 Telegram

Mantener webhook/polling actual, chat_id, thread/topic si aplica y formato de respuesta.

Reutilizar el mismo AI Service y la misma política de niveles; el canal no debe tener un proveedor LLM propio.

Probar comandos existentes, mensajes normales, markdown/escaping y errores de envío.

## 9.3 App web

Mantener autenticación, sesiones, streaming/SSE/websocket si existe y contratos HTTP actuales.

Si la UI muestra typing/streaming, confirmar que el proxy OmniRoute conserva la experiencia o implementar adaptación sin cambiar el API público del frontend.

Probar múltiples conversaciones, refresh, historial y errores de red.

# 10. Reglas concretas para Casa de Asados

| Escenario | Nivel inicial | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| FAQ / horario / ubicación / métodos de pago | Economy | “¿Abren el domingo?” |
| Extracción de pedido / número de personas / fecha | Economy | “Quiero asado para 12 el sábado” |
| Cotización simple con catálogo conocido | Economy | combo para 10–20 personas |
| Recomendación con restricciones | Smart | presupuesto + personas + “sin cerdo” |
| Objeción comercial / competidor / negociación ligera | Smart | “otro sitio me ofrece más por menos” |
| Upsell/cross-sell personalizado | Smart | acompañamientos, bebidas, premium |
| Evento corporativo / gran volumen | Frontier | 70–120 personas, varios requisitos |
| Negociación de alto ticket / cliente VIP | Frontier | pedido grande con margen/condiciones especiales |
| Operaciones internas masivas/background | Economy | clasificar/resumir cientos de conversaciones |

Los umbrales monetarios o de personas deben salir de la realidad del negocio y, de ser posible, quedar configurables; Sofia no debe hardcodear números arbitrarios sin revisar datos/configuración actual.

# 11. Contexto, memoria y herramientas

La migración no debe empeorar la calidad por enviar demasiado o muy poco contexto. Auditar cómo se construye actualmente el prompt y conservar el contrato semántico.

No enviar tablas completas del CRM innecesariamente. Recuperar solo cliente, pedido, catálogo, disponibilidad e historial relevantes.

Precios, inventario, delivery, promociones y estado de pedidos deben venir de datos/tools del CRM; el LLM no debe inventarlos.

Preservar function/tool calling existente. Si el SDK cambia, crear una capa adaptadora para mantener los mismos nombres y schemas.

Para respuestas estructuradas, usar schema/validator local y, cuando ayude, responseValidation de OmniRoute para provocar fallback ante respuestas inválidas.

# 12. Telemetría obligatoria

Por request registrar, sin PII sensible innecesaria:

request_id / trace_id
conversation_id (hash o ID interno)
channel
task
tier_requested
omniroute_combo
provider/model_resolved si OmniRoute lo expone
input_tokens / output_tokens
estimated_cost_usd
latency_ms
status / error_class
fallback_count
tool_calls
validation_result
feature_flag_state

No loguear OMNIROUTE_API_KEY, management credentials, tokens de proveedores ni cuerpos completos con información sensible salvo que la política actual del CRM ya lo permita y sea necesario. Respetar noLog/scopes si se decide habilitarlos en la key.

# 13. Estrategia de rollout sin romper producción

Baseline: ejecutar suite existente y guardar resultados antes del cambio.

Implementar AI Service + flags con v2 desactivado por defecto.

Probar OmniRoute localmente/staging con los tres aliases.

Shadow test: donde sea viable, mantener respuesta legacy al usuario y generar una respuesta OmniRoute no enviada para comparar calidad/costo.

Canary: activar V2 para tráfico interno o porcentaje pequeño por canal.

Subir gradualmente Economy primero; después Smart; Frontier al final.

Monitorear error rate, latencia p95, costo/request, tool-call success, duplicados y conversiones/ventas cuando exista métrica.

Solo retirar la integración legacy después de un periodo estable definido por el equipo y con rollback probado.

# 14. Plan de pruebas

## 14.1 Unit tests

selectTier(): cada regla y precedencia; high-risk siempre escala; background masivo nunca escala sin motivo.

tier → combo alias exacto.

config/env validation: base URL y API key obligatorias cuando V2 está habilitado.

sanitización/logging: secretos nunca aparecen en logs.

parser/validator de respuestas estructuradas.

fallback/kill switch al flujo legacy.

## 14.2 Integration tests

Mock de OmniRoute: request OpenAI-compatible correcto, headers correctos, model alias correcto.

timeouts, 429, 5xx, respuesta inválida, stream interrumpido y tool calling.

los tres combos resuelven y responden en la instancia real de OmniRoute de staging/VPS.

API key del CRM no puede acceder a recursos fuera del alcance previsto cuando los scopes lo permitan.

## 14.3 E2E obligatorios

| Canal | Caso | Criterio |
| --- | --- | --- |
| WhatsApp | mensaje simple → Economy | una sola respuesta, contenido válido, registro CRM correcto |
| WhatsApp | objeción → Smart | tier Smart observado y respuesta enviada sin duplicación |
| WhatsApp | evento grande → Frontier | tier Frontier, tools/context correctos |
| WhatsApp | Evolution reenvía webhook | idempotencia: no doble respuesta/pedido |
| Telegram | FAQ / cotización / objeción | misma política de tiers, formato correcto |
| Web | chat estándar | contrato HTTP/streaming idéntico para frontend |
| Web | error OmniRoute | mensaje/fallback controlado; UI no queda colgada |
| Cross-channel | mismo cliente si hoy se unifica identidad | no romper historial/memoria existente |

## 14.4 Pruebas de resiliencia

Simular DeepSeek caído/rate-limited y verificar fallback dentro de combo.

Simular OpenAI caído en Smart/Frontier y verificar candidato alternativo.

Simular OmniRoute completo no disponible y comprobar kill switch/fallback legacy definido.

Budget excedido: comportamiento explícito, sin gasto silencioso inesperado.

Carga/concurrencia representativa; medir p50/p95/p99 y colas.

# 15. Criterios de aceptación

☐ Todos los canales actuales siguen funcionando sin cambios visibles no aprobados.

☐ El CRM usa únicamente business-economy, business-smart y business-frontier fuera del módulo de infraestructura.

☐ No quedan API keys hardcodeadas ni secretos en el repo.

☐ OmniRoute está descubierto/documentado con Base URL privada y versión.

☐ Existe key dedicada al CRM y está almacenada de forma segura.

☐ Existen los tres combos, son idempotentes y usan modelos realmente disponibles en la instancia.

☐ Feature flag/kill switch y rollback están probados.

☐ Suite existente continúa verde.

☐ Nuevos unit/integration/E2E están verdes.

☐ Se verificaron E2E reales para WhatsApp/Evolution API, Telegram y web.

☐ Telemetría permite saber tier, modelo/proveedor resuelto, latencia, tokens/costo y errores.

☐ No hay doble respuesta ni doble creación de pedidos bajo retries/webhooks duplicados.

# 16. Deliverables que El agente implementador debe dejar en el PR

Descripción “Before / After” de arquitectura y lista de archivos modificados.

AI Service/Business Router con interfaz única y política de tiers.

Config/env documentada con ejemplo sin secretos.

Provisioning o runbook para crear/verificar API key y combos en OmniRoute, idempotente.

Feature flags y rollback documentados.

Tests nuevos y evidencia de comandos ejecutados con resultados.

Evidencia E2E por WhatsApp, Telegram y web, incluyendo al menos un caso Economy, Smart y Frontier.

Tabla final de métricas comparando baseline vs OmniRoute: error rate, p95, costo promedio, tokens y fallback.

Notas de seguridad: dónde quedó el secreto, permisos de la key, red usada entre CRM y OmniRoute.

# 17. Reglas de seguridad y no-regresión para el agente implementador

Estas reglas son vinculantes durante la implementación:

No borrar ni reemplazar el flujo legacy hasta completar canary y E2E.

No cambiar contratos públicos de webhooks/HTTP sin necesidad demostrada y tests de compatibilidad.

No reiniciar servicios de producción innecesariamente ni modificar OmniRoute global para otros proyectos.

No crear modelos/combos con nombres que colisionen accidentalmente con IDs reales de modelo.

No exponer el management API de OmniRoute a internet para facilitar provisioning.

No registrar keys ni management credentials.

No asumir IDs exactos de modelos: descubrirlos en la instancia real mediante /v1/models / conexiones disponibles.

Cada cambio debe ser pequeño, testeable y reversible; preferir commits lógicos.

# 18. Secuencia de ejecución recomendada para el agente implementador

1. Audit repo + diagram current flow
2. Run baseline tests
3. Discover OmniRoute service/network/version
4. Verify management auth safely
5. Discover model IDs/connections
6. Create/reuse dedicated CRM API key
7. Create/verify 3 combos
8. Smoke-test combos directly against /v1
9. Add env/config validation
10. Add AI Service + Business Router
11. Wrap existing LLM calls behind feature flag
12. Add unit/integration tests
13. Run existing suite
14. E2E WhatsApp/Evolution
15. E2E Telegram
16. E2E Web
17. Shadow/canary
18. Measure + fix regressions
19. Document rollback
20. Enable progressively; do not remove legacy yet

# 19. Ejemplos de configuración del CRM

OMNIROUTE_BASE_URL=http://<host-interno>:<puerto>
OMNIROUTE_API_KEY=<secret-manager-or-runtime-env>
AI_ROUTING_V2_ENABLED=false
AI_ROUTING_LEGACY_FALLBACK_ENABLED=true
AI_ECONOMY_MODEL=business-economy
AI_SMART_MODEL=business-smart
AI_FRONTIER_MODEL=business-frontier

Los nombres de variables deben adaptarse a las convenciones del proyecto. Nunca commitear valores reales de secretos.

# 20. Smoke tests operativos

# Modelos/aliases visibles
curl -sS "$OMNIROUTE_BASE_URL/v1/models" \
  -H "Authorization: Bearer $OMNIROUTE_API_KEY"

# Economy
curl -sS "$OMNIROUTE_BASE_URL/v1/chat/completions" \
  -H "Authorization: Bearer $OMNIROUTE_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"model":"business-economy","messages":[{"role":"user","content":"Responde solo: OK ECONOMY"}]}'

# Repetir con business-smart y business-frontier.
# Estos smoke tests no sustituyen E2E de canales.

# 21. Definición de terminado

El trabajo está terminado solo cuando el CRM opera por OmniRoute con los tres niveles, todos los canales conservan su comportamiento, los fallbacks y el rollback están probados, los secretos están protegidos, y existe evidencia automatizada y E2E de que la migración no rompió lo que ya funcionaba. La calidad se juzga por resultados de negocio y confiabilidad, no por “usar el modelo más potente” en todas las requests.

# 22. Referencias técnicas de OmniRoute verificadas

Repositorio: diegosouzapw/OmniRoute, rama por defecto observada durante la investigación: release/v3.8.50.

POST /api/keys crea una API key; GET /api/keys lista keys; ambos usan requireManagementAuth. La respuesta de creación entrega la key una vez y permite configurar límites de uso y otras propiedades.

POST /api/combos crea combos; GET /api/combos los lista; valida schema, duplicados, DAG de combos y usa management auth.

El schema de combos soporta strategy, retries, health checks, handoff, trackMetrics, candidatePool, weights, modePack, budgetCap, responseValidation, shadowRouting, evalRouting, compression, entre otras capacidades.

Estrategias disponibles incluyen priority, weighted, round-robin, cost-optimized, auto, lkgp, context-optimized, cache-optimized, fusion y pipeline.

Auto-combo documenta mode packs como cost-saver y quality-first y controles de presupuesto por request. El agente implementador debe confirmar nombres/capacidades contra la versión realmente instalada antes de automatizar provisioning.